Муниципальное унитарное предприятие «Озеро-Карачинское коммунальное хозяйство»

Чановского района Новосибирской области

План мероприятий

по приведению  качества питьевой  и горячей воды

в соответствие с установленными требованиями

на 2022-2026 г.г.

МУП «Озеро-Карачинское  коммунальное хозяйство  представляет план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствии с  главой 4 ст. 23 п. 4,5,6,7 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального  закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О  состоянии объектов водоснабжения».

На территории МУП «Озеро-Карачинское КХ» источниками водоснабжения являются поверхностные воды  р. Оми, озера Большой Яркуль и подземные воды из  водозаборных скважин № 1065, № 16606  (д. Тармакуль),  № 106 «Г», (д. Белехта).

Места водоразбора наружной водопроводной сети  расположены  в курортном поселке Озеро- Карачи  (колонка по ул. Школьная, дом № 33) и пос. Озеро-Карачи (колонка по ул. Вокзальная, дом № 4).

Система водоотведения (очистные сооружения) расположены в курортном поселке  Озеро- Карачи Чановского района Новосибирской области.

Потребителями питьевой воды на территории МУП  являются сельские поселения, предприятия, бюджетные организации.

Основной целью плана мероприятий  является бесперебойное обеспечение населения и прочих потребителей питьевой водой нормативного качества (в соответствии с установленными требованиями) в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Основная  задача плана  мероприятий – это  улучшение и (или) доведение  качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»);  обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;  обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Целевым  индикатором плана мероприятий следует считать  обеспеченность населения качественной питьевой водой,  увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества до 90%;  сокращение уровня потери воды.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Планируемые сроки реализации | Ответственный за проведение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по мониторингу состояния объектов водоснабжения | Ежеквартально | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 2 | Лабораторный контроль качества питьевой воды и сточных вод (взятие образцов проб воды для проведения лабораторных исследований и испытаний) | Ежеквартально | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 3 | Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением в целях поселение профилактики заболеваний и распространения инфекций | По мере необходимости в течение года | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 4 | Обеззараживание воды путем хлорирования | По результатам лабораторных исследований - по мере необходимости | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 5 | Ремонт сетей водопровода в пос. Озеро Карачи | По мере необходимости в течение года | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 6 | Ремонт водоразборных колонок | По мере необходимости в течение года | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 7 | Устройство ограждений водонапорных башен в населенных пунктах: - д.Тармакуль - д.Белехта | 2022г. 2023г. | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 8 | Ремонт канализационной сети и очистных сооружений в курортном поселке Озеро-Карачи, пос. Озеро Карачи | Согласно муниципальной программе | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 9 | Промывка и дезинфекция водозаборных скважин в д. Тармакуль и д. Белехта | По мере необходимости в течение года | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 10 | Замена фильтров | По мере необходимости в течение года | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 11. | Стремиться к снижению аварийности на сетях водоснабжения и водоотведения, к уменьшению доли сетей нуждающихся в замене и к уменьшению износа объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |
| 12. | Размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации муниципаль-ного образования в сети «Интернет» сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, о реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и о результатах не соответствия питьевой воды (п.10 ст.23 ФЗ от 07.12.2011 № 416-ФЗ) | 1 раз в год | МУП «Озеро-Карачинское КХ» |
| 13. | Информирование надзорных органов о не соблюдении технического режима или аварийных ситуациях | Требование без определенных сроков | МУП «Озеро-Карачинское КХ» (в течение 12 часов письменно или 2 часов по телефону) |

Основные трудности, которые испытывает предприятие в настоящее время следующие:

- длительная  эксплуатация и  устаревшие  (на отдельных участках) сети и сооружений (особенно на участках расположения канализационно-насосных станций) холодного водоснабжения и водоотведения, и как следствие,  увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций;- отсутствие возможности присоединения к сетям холодного водоснабжения  потенциальных и существующих (не присоединенных) объектов капитального строительства;- а главное - отсутствие денежных средств на выполнение лабораторных исследований, проведение ремонтных работ и прочего, что тормозит  (в большой степени) в решении вопросов качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, в обеспечении надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения  и прочего;- не решаемая на сегодняшний день и не зависящая от предприятия проблема- это   качественная работа очистных сооружений в курортном поселке Озеро-Карачи.

Разрешение этих трудностей возможно лишь  при финансовой поддержке Администрации Чановского района и  Администрации Новосибирской области.

Лосева И.В.